口算练习软件系统

测试报告

项目名称：口算练习软件系统

备案号：

项目负责人：

文件拟制人:

审核：

批准：

日期:     .  .

软件构造开发团队

文档修订记录

| 版本 | *变化 状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 作者 | 参与者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.2.0 | A | 新建 | 2021-10-1 | 陈宇 |  |
| V1.2.1 | A | 更新 | 2021-11-15 | 陈宇 |  |

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

| 版本 | 审阅人 | 角色 | 审阅日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

文档批准信息

| 版本 | 批准人 | 角色 | 批准日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 预期的读者和阅读建议	1

1.3 参考资料	1

1.4 术语定义	2

2 概述	1

2.1测试的目的和任务	3

2.2人员	3

2.3测试的安排和进度	3

2.4测试过程	3

2.5测试约束	4

2.6测试环境	4

3 测试说明	4

3.1测试方法	4

3.2测试用例说明	4

4 测试用例	5

4.1主页->个人中心	5

4.1.1功能描述	5

4.1.2测试用例	5

4.2主页->个人中心->修改密码	5

4.2.1功能描述	5

4.2.2测试用例	6

5.压力测试	16

5.1环境描述	16

5.2测试用例	16

6.用户签字	17

1 引言

1.1 编写目的

保证测试任务圆满完成，做到测试人员的合理分配和测试进度的合理安排。

本测试报告是针对口算练习软件系统的测试报告。在测试过程中，将对所开发软件的各项功能进行测试；使用简单的单元测试工具，对系统模块进行测试分析，编写测试用例；为软件的评审验收提供依据。

1.2 预期的读者和阅读建议

预期读者是用户代表管理人员、分析人员、设计人员、测试人员。

1.3 参考资料

- 各模块开发计划

XX管理系统主要包括以下几个模块：账号管理模块、基础信息管理模块、设备管理模块、工单管理模块、故障监测模块。其具体的开发计划如下表所示。

| 模块 | 计划开始日期 | 计划结束日期 |
| --- | --- | --- |
| 账号管理 | 2021年10月1日 | 2021年10月5日 |
| 基础信息管理 | 2021年10月6日 | 2021年10月15日 |
| 设备管理 | 2021年10月16日 | 2021年10月20日 |
| 工单管理 | 2021年10月21日 | 2021年10月25日 |
| 故障监测 | 2021年10月26日 | 2021年10月30日 |

- 业务功能说明

各模块的主要业务功能说明如下：

- 账号管理：管理账号的登录、注销、个人信息修改、密码修改等；

- 基础信息管理：管理部门信息、岗位信息、员工角色管理、菜单管理、登录日志管理等；

- 设备管理：管理设备信息；

- 工单管理：管理工单信息；

- 故障监测：管理故障信息。

- 基本任务分解

- 设计测试方法、测试过程：管理人员、测试人员；

- 执行测试：测试人员、记录人员；

- 修改缺陷：测试人员、编程人员；

- 测试报告：记录人员、测试人员。

- 界面关系图

一般以树形图形式展示。

1.4 术语定义

XX：XX管理系统。

2 概述

2.1测试的目的和任务

- 检验系统各功能模块在正常使用环境中是否能正常运行；

- 各功能模块在各种错误和干扰数据的输入下，是否具备错误校验的能力和走出错误、进入正确流程的能力；

- 系统各功能模块之间是否能够协调工作；

- 系统的安全性能是否能达到办公要求。

2.2人员

管理人员：

测试人员：

编程人员：

记录人员：

用户代表：

2.3测试的安排和进度

进度安排如下：

| 测试活动 | 计划开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 2021年11月17日 | 2021年11月20日 |
| 设计测试 | 2021年11月21日 | 2021年11月24日 |
| 测试及缺陷修改 | 2021年11月25日 | 2021年11月27日 |
| 测试评估 | 2021年11月27日 | 2021年11月29日 |

2.4测试过程

1．测试人员制定测试计划、测试用例；

2．代码编制完成后由测试员根据测试用例进行功能测试。

2.5测试约束

具备各种所需文档，系统能够正常运行。

2.6测试环境

服务器：云资源服务器，三cpu 2G 内存 16G

3 测试说明

3.1测试方法

本测试采用黑盒测试性质的功能测试。

黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试，它不基于内部设计和代码的任何知识，而是基于需求和功能性，已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盆子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，测试者在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性。

3.2测试用例说明

根据测试目的，我们的测试用例主要分为两种类型：

检测在正常输入下系统能否正常输出；

检测在各种非法输入下系统是否有校验数据，排查错误，转入正常流程的能力。详细说明见测试用例文档。

4 测试用例

4.1主页->个人中心

4.1.1功能描述

正确的打开个人中心页面，显示个人资料和基本资料。

4.1.2测试用例

目标业务：正确的打开个人中心页面，能够显示个人资料和基本资料。

目标功能：实现正确的打开个人中心页面，能够正确显示个人资料，能够修改基本资料并成功保存。

测试目的：测试是否正确的打开个人中心页面，能够成功完成目标功能。

测试数据：手机号修改为“15812345678”

测试前提：无

准备工作：

| 步骤 | 过程描述 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单击主页->个人中心 | 打开个人中心页面 |
| 2 | 检查个人资料显示是否完整 | 显示登录名称、手机号码、所属部门、邮箱地址和创建时间 |
| 3 | 将手机号改为 15812345678，并点击保存 | 保存成功，页面提示“操作成功” |
| 4 | 刷新页面 | 个人资料中手机号码修改为15812345678 |

4.2主页->个人中心->修改密码

4.2.1功能描述

正确的打开修改密码页面，能够检测原密码输入是否正确，能够正确保存新密码。

4.2.2测试用例

目标业务：正确的打开修改密码页面，能够检测原密码输入是否正确，能够正确保存新密码。

目标功能：实现正确的打开修改密码页面，能够检测原密码输入是否正确，能够正确保存新密码。

测试目的：测试是否正确的修改个人密码，能够成功完成目标功能。

测试数据：原始密码为“admin123”，新密码为“admin”；新密码小于5位；

测试前提：无

准备工作：

| 步骤 | 过程描述 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单击主页->个人中心->修改密码 | 打开个人中心页面中的修改密码页面 |
| 2 | 输入错误的原始密码，如“admin456” | 显示提示“原密码错误” |
| 3 | 输入正确的原始密码“admin123” | 无错误显示 |
| 4 | 输入新密码，位数小于5位 | 显示提示“密码长度小于5位” |
| 5 | 在“再次确认”输入不一致密码 | 显示错误提示“量词密码输入不一致” |
| 6 | 输入新密码，并点击确定 | 保存成功 |
| 7 | 使用新密码重新登录 | 登录成功 |

4.3主页->部门管理->用户管理

4.3.1功能描述

正确的打开用户管理界面，并显示组织结构和所有用户信息。

4.3.2测试用例

目标业务：正确的打开用户管理界面，并显示组织结构和所有用户信息，并针对用户信息进行增、删、改。

目标功能：显示组织结构，以列表形式列出系统中所有用户信息。

测试目的：测试是否正确的打开用户管理界面，能够成功完成目标功能。

测试数据：新增用户“王磊”，用户id：901，登录名：wanglei；部门：测试部门；手机：18605321111

测试前提：无

准备工作：

| 步骤 | 过程描述 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单击主页->部门管理->新增 | 打开添加用户页面 |
| 2 | 输入用户名称 | 在用户名称输入框中正确显示 |
| 3 | 点击“归属部门” | 弹出树形框，选择正确部门，并在页面上回显选中的部门名称 |
| 4 | 输入手机号 | 正确显示 |
| 5 | 输入登录账号 | 正确显示 |
| 6 | 输入密码 | 正确保存 |
| 7 | 点击保存 | 在用户管理页面的列表中正确显示 |

4.4主页->题库管理->基础题目

4.4.1功能描述

正确的打开题库管理界面，打开基础题目界面，显示所有题目信息。

4.4.2测试用例

目标业务：正确的打开题库管理->基础题目管理界面，显示所有题目信息，实现增删改等操作。

目标功能：实现正确的打开题库管理页面，能够实现题目的增删改查等操作。

测试目的：测试是否正确的管理题目信息，能够成功完成目标功能。

测试数据：添加新题目，题目编码：300002；题目操作数1:3；题目操作符：+；题目操作数2:99；计算结果：102。

测试前提：无

5.压力测试

5.1环境描述

对口算练习软件系统各部分进行压力测试，模拟不同的并发用户进行测试。

5.2测试用例

目标业务：测试口算练习软件系统各部分主页是否能正常显示。

目标功能：口算练习软件系统部分主页正常显示。

测试目的： 在不同数量并发用户访问时，系统的响应时间、cpu占用率和http出错。

测试数据：

测试前提：用户登录

准备工作：

用loadrunner 6录制以下动作的脚本

| 步骤 | 过程描述 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过登录界面进行用户登录 | 登录成功 |
| 2 | 进入XX管理系统主页 | 正常显示 |

用loadrunner 模拟不同数量的用户，执行此段脚本。

6.用户签字

建设单位:

建设单位代表签字:

监理单位:

监理代表签字:

承建单位:

承建单位代表签字：